Webサイトリニューアル打ち合わせ議事録

| 作成日： | 20XX年6月4日 |
| --- | --- |
| 作成者： | 制作部 小松怜奈 |

- 開催日時	6月2日（火）13:30～15:00

- 開催場所	本社第2会議室

- 出席者	都築企画部長／後藤営業部長／石橋システム部長

宮下制作部長／濱田総務部長

石田システム課長／竹内制作課長／制作部・小松　以上8名

- 議題	自社Webサイトリニューアルの流れと作業工程について

  - リニューアルの目的・必要性

  - リニューアル時期

  - その他

- 経過

  - リニューアルの必要性について

    - 自社ロゴの刷新、事業内容の追加

    - 事業拡大に伴う採用の強化、アピール

  - コンセプトについて

    - カテゴリーは現在と同様

    - サイト構成（次ページ参照）

    - ワイヤーフレーム（別添参照）

  - 制作について

    - 画像、原稿の準備：必要に応じ各部署へ依頼、収集

      - 写真：新規に刷新

      - テキスト原稿：追加部分だけでなく、全面的見直し

      - イラスト：キャラクターをデザインし、案内人に見立てて親しみやすさを狙う

      - ロゴデータ：刷新されたロゴの認知アピール

    - コーディング：制作部・新入社員が担当、統括：小松

    - 制作予定概略（次ページ参照）

  - 公開・運用について

    - ミラーURLの取得

    - サーバー強化

    - アップロード・確認

    - リニューアル公開予定日：9月21日（創立記念日）

- 次回予定	8月20日（木）10:30～12:00

内容：進捗確認、変更点等

- サイト構成と担当

| トップページ（統括：小松） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会社情報 | サービス | 実績紹介 | 採用情報 | お問合せ |
| 社長挨拶 企業理念 会社概要 事業内容 沿革 アクセス プレリリース | Web制作 Web広告 メディア広告 SEO アプリ開発 ITソリューション 広告デザイン | インテリア 飲食・食品 美容・健康 スポーツ ファッション ホビー スポーツ 教育 その他 | 採用メッセージ 新卒採用 キャリア採用 インターンシップ 研修制度 社員インタビュー 採用Q&A |  |
| 大野／松本 | 二宮／大野 | 相葉／松本 | 桜井／二宮 | 桜井 |

- 制作日程（概略）

| 担当＼日程 | 6月前半 | 6月後半 | 7月前半 | 7月後半 | 8月 | 9月 | 9/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小松 | 原稿・写真収集 |  |  |  | ｻｰﾊﾞｰ強化 | 移転 | 公開 |
| 大野 | イラスト | 会社情報 | サービス | 動作確認 | 修正・変更 |  |  |
| 二宮 | トップ | サービス | 採用情報 |  |  |  |  |
| 松本 |  | 実績紹介 | 会社情報 |  |  |  |  |
| 相葉 | 写真加工 |  | 実績紹介 |  |  |  |  |
| 桜井 |  | 採用情報 | お問合せ |  |  |  |  |

以上