Webサイトリニューアル打ち合わせ議事録

| 作成日： | 20XX年6月4日 |
| --- | --- |
| 作成者： | 制作部 小松怜奈 |

開催日時	6月2日（火）13:30～15:00

開催場所	本社第2会議室

出席者	都築企画部長／後藤営業部長／石橋システム部長

宮下制作部長／濱田総務部長

石田システム課長／竹内制作課長／制作部・小松　以上8名

議題	自社Webサイトリニューアルの流れと作業工程について

リニューアルの目的・必要性

リニューアル時期

その他

経過

| リニューアルの必要性について |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 自社ロゴの刷新、事業内容の追加 |  |
|  | 事業拡大に伴う採用の強化、アピール |  |
| コンセプトについて |  |  |
|  | カテゴリーは現在と同様 |  |
|  | サイト構成（次ページ参照） |  |
|  | ワイヤーフレーム（別添参照） |  |
| 制作について |  |  |
|  | 画像、原稿の準備：必要に応じ各部署へ依頼、収集 |  |
|  |  | 写真：新規に刷新 |
|  |  | テキスト原稿：追加部分だけでなく、全面的見直し |
|  |  | イラスト：キャラクターをデザインし、案内人に見立てて親しみやすさを狙う |
|  |  | ロゴデータ：刷新されたロゴの認知アピール |
|  | コーディング：制作部・新入社員が担当、統括：小松 |  |
|  | 制作予定概略（次ページ参照） |  |
| 公開・運用について |  |  |
|  | ミラーURLの取得 |  |
|  | サーバー強化 |  |
|  | アップロード・確認 |  |
|  | リニューアル公開予定日：9月21日（創立記念日） |  |

次回予定	8月20日（木）10:30～12:00

内容：進捗確認、変更点等

- サイト構成と担当

| トップページ（統括：小松） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社長挨拶 企業理念 会社概要 事業内容 沿革 アクセス プレリリース | Web制作 Web広告 メディア広告 SEO アプリ開発 ITソリューション 広告デザイン | インテリア 飲食・食品 美容・健康 スポーツ ファッション ホビー スポーツ 教育 その他 | 採用メッセージ 新卒採用 キャリア採用 インターンシップ 研修制度 社員インタビュー 採用Q&A |  |
| 大野／松本 | 二宮／大野 | 相葉／松本 | 桜井／二宮 | 桜井 |

- 制作日程（概略）

担当＼日程	6月前半	6月後半	7月前半	7月後半	8月	9月	9/20

小松	原稿・写真収集				ｻｰﾊﾞｰ強化	移転	公開

大野	イラスト	会社情報	サービス	動作確認	修正・変更

二宮	トップ	サービス	採用情報

松本		実績紹介	会社情報

相葉	写真加工		実績紹介

桜井		採用情報	お問合せ

以上